## ملاحظات وخطة التحديث القادم

### ZAD Sales – (Planned Update)

### لهدف العام من التحديث

الانتقال ببرنامج ZAD Sales من كونه برنامج محاسبي مكتبي فقط
إلى منظومة متكاملة تشمل:

- برنامج Desktop

- تطبيق موبايل

- موقع ويب
مرتبطة جميعها بنفس قاعدة البيانات والخدمات.

### أهداف التحديث الأساسية

- تحسين تجربة المستخدم (UI/UX)

- إعادة تنظيم الكود وهيكلته

- تمهيد الربط مع تطبيق موبايل

- تمهيد الربط مع موقع ويب

- ضمان قابلية التوسع مستقبلاً

### نطاق التحديث (Scope)

هذا التحديث لا يهدف إلى إعادة كتابة النظام بالكامل،
بل إلى إعادة تنظيم وتطوير تدريجي مع الحفاظ على استقرار البرنامج.

### تطوير واجهة البرنامج (Desktop UI)

- إعادة تصميم واجهة المستخدم بأسلوب حديث وبسيط

- تقليل الزحام البصري داخل الشاشات

- توحيد الألوان والخطوط

- تحسين شاشة المبيعات (الشاشة الأكثر استخدامًا)

- دعم اختصارات لوحة المفاتيح

- تحسين رسائل التنبيه والأخطاء

### إعادة هيكلة الكود (Code Refactoring)

- فصل منطق الأعمال عن واجهات المستخدم

- إنشاء طبقة:

  - Data Access Layer

  - Business Logic Layer

- تقليل التكرار في الكود

- توحيد طرق التعامل مع قاعدة البيانات

- تجهيز الكود ليكون قابلًا للاستخدام من أكثر من واجهة (Desktop / Web / Mobile)

### تمهيد الربط مع تطبيق الموبايل

في هذه المرحلة، سيكون التطبيق بسيطًا جدًا لكنه عملي

#### المرحلة الأولى من التطبيق:

- تسجيل الدخول

- عرض إجمالي المبيعات

- عرض فواتير مختصرة

- عرض أرصدة العملاء

- (قراءة فقط – بدون تعديل)

#### الهدف:

- إثبات فكرة الربط

- اختبار البنية

- بناء أساس للتطوير لاحقًا

### تمهيد الربط مع موقع ويب

الموقع في البداية سيكون تعريفي + لوحات عرض بسيطة

#### المرحلة الأولى من الموقع:

- صفحة تسجيل دخول

- لوحة تحكم بسيطة

- عرض تقارير مختصرة

- عرض بيانات عامة (مبيعات – عملاء)

#### الهدف:

- إتاحة الوصول للبيانات من أي مكان

- دعم الإدارة والمتابعة عن بُعد

### البنية التقنية المقترحة

- قاعدة بيانات مركزية

- Web API كوسيط بين:

  - البرنامج المكتبي

  - تطبيق الموبايل

  - موقع الويب

- صلاحيات مستخدمين

- تسجيل العمليات (Logs)

### مراحل التنفيذ المقترحة

- إقفال النسخة الحالية (✔ تم)

- إعادة تصميم شاشة المبيعات

- إعادة تنظيم الكود الأساسي

- إنشاء Web API

- ربط البرنامج المكتبي بالـ API

- إنشاء تطبيق موبايل بسيط

- إنشاء موقع ويب بسيط

- التوسع التدريجي في الميزات

### ملاحظات مهمة

- البدء بخطوات صغيرة لكن صحيحة

- التركيز على الاستقرار قبل إضافة ميزات

- كل مرحلة يجب أن تكون قابلة للتشغيل بمفردها

- التطوير سيكون تدريجيًا وليس دفعة واحدة

### الرؤية المستقبلية

أن يصبح ZAD Sales:

- نظام محاسبي متكامل

- متعدد المنصات

- قابل للتوسع

- مناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة

## ✅ ملاحظة ختامية

هذا المستند هو مرجع للتطوير وليس التزامًا زمنيًا،
ويمكن تعديل البنود حسب الحاجة أثناء التنفيذ.

لو حابب في الخطوة الجاية:

- نحول ده لملف Word / PDF

- أو نعمل Roadmap بالرسومات

- أو نبدأ من بند (Web API) عمليًا

رابط المحادثة :

https://chatgpt.com/c/696140e5-faec-8325-8edf-7dd185688c7a